Отчет

о реализации проектов развития сельских поселений,

основанных на местных инициативах

1. Наименование проекта: **Благоустройство и ограждение детского парка имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в селе Александровка**

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

2.1. Муниципальный район:

 **Александровский район**

2.2. Поселение:

**Александровский сельсовет**

2.3. Населенный пункт:

**с. Александровка**

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица

(рублей)

| № п/п | Виды источников | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бюджет поселения  | 127845,00 | 127840,92 |  4,08 |  |
| 2. | Население (безвозмездные поступления от жителей поселения)  | 42615,00 | 42613,64 |  1,36 |  |
| 3. | Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности) | 255690,00 | 255681,85 | 8,15 |  |
| 4. | Бюджет Оренбургской области  | 852300,00 | 852272,82 |  27,18 | Изменение по результатам аукциона |
| 5. | Общая стоимость проекта | 1278450,00 | 1278409,23 |  40,77 |  |

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

 **Участие населения и спонсоров в неденежной форме заключалось в выполнении работ по выкорчевыванию сорной растительности (побегов клена и сорных кустарников), демонтажу старого ограждения, выравниванию завезенного грунта, посадке газонной травы, высадке саженцев деревьев.**

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

 **Неденежный вклад спонсоров заключался в выделении специализированного транспорта (трактор, погрузчик, культиватор), автотранспортных средств и рабочей силы для завоза чернозема, вспашки и культивирования почвы, высадки саженцев деревьев, установка оборудования для фонтана, установка вазонов и др. работ.**

5. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Временных, в ходе реализации проекта – 14 человек;

5.2. Новых, для обеспечения функционирования объекта – 1 человек;

5.3. Сохранено – 1 человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: «\_29\_» мая 2017 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: «10» ноября 2017 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

* низкое качество технической документации
* **трудности с отбором подрядчика**
* **недобросовестный подрядчик**
* недостаточно времени для качественного выполнения работ
* неблагоприятные погодные условия
* несвоевременная поставка закупленного оборудования
* трудности с отбором строительного надзора
* низкое качество строительного надзора
* **неактивное участие населения и спонсоров в сборе денежных средств**

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации поселения Шамов В.И.