**Российская Федерация**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Александровского сельсовета**

**Александровского района**

**Оренбургской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 21.02.2023 № 18-п**

О мерах по обеспечению безаварийного

пропуска весенних паводковых вод в 2023 году

Во исполнение постановления администрации Александровского района Оренбургской области от 20.02.2023 № 126-п «О мерах по пропуску весеннего паводка 2023 года», в целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов производства, сохранности материальных ценностей в период прохождения весеннего паводка 2023 года, руководствуясь Уставом муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2023 году согласно приложению № 1.

1.2. Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных

чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком согласно приложению № 2.

2. Для руководства подготовкой и проведением мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка образовать противопаводковую комиссию, согласно приложению № 3.

3. Рекомендовать собственникам жилых домов, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности с целью исключения возможных неблагоприятных последствий весеннего половодья провести комплекс неотложных мероприятий:

- провести работы по очистке крыш от снега, наледи, с целью предотвращения возможности падения с крыш снежных и ледяных глыб;

- провести очистку территории организаций, а так же усадеб от снега;

- очистить земли общего пользования, прилегающие к территориям усадеб, организаций до кювета;

- очистить сточные трубы в кюветах возле усадеб, организаций;

- провести расчистку сточных каналов от наледи, кустарника и мусора на территориях, прилегающих к усадьбе, к организации;

- провести страхование домовладений, находящихся в зоне возможного подтопления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава администрации В.И. Шамов

Разослано: администрации района, членам комиссии, в места для обнародования, на официальный сайт администрации сельсовета, прокурору, в дело.

Приложение № 1

к постановлению

администрации сельсовета

от 21.02.2023 № 18-п

**План**

**мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод**

**в 2023 году на территории Александровского сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятия | Сроки  выполнения | Ответственные  за исполнение |
| Мероприятия, проводимые до наступления паводка | | | |
| 1 | Провести заседание комиссии по предотвращению последствий паводковой ситуации на территории сельсовета | До 20.03.2023 | Глава администрации |
| 2 | Организовать проверки (осмотр) состояния гидротехнических сооружений на территории поселения | До 31.03.2023 | Заместитель главы, члены противопаводковой комиссии  арендаторы ГТС |
| 3 | Организовать доведение до населения порядка действий и правила при возникновении паводковых явлений, осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, запасов кормов, в том числе требования пожарной безопасности путем распространения памяток, обнародованию информации на сайте, информационных стендах, на сходах граждан. | До 31.03.2023 | Заместитель главы,  специалисты администрации сельсовета,  члены противопаводковой комиссии |
| 4 | Продолжить разъяснительную работу с населением по вопросу недопущения выхода  граждан и выезда транспорта на лёд. | постоянно | Глава администрации,  Заместитель главы,  члены  противопаводковой комиссии |
| 5 | Продолжить разъяснительную работу среди населения по  добровольному страхованию имущества от воздействия паводка. | постоянно | Глава администрации,  Заместитель главы,  члены противопаводковой комиссии |
| 6 | Уточнить порядок оповещения населения при угрозе подтопления. | До 31.03.2023 | Заместитель главы администрации |
| Мероприятия, проводимые в период прохождения паводка | | | |
| 7 | С началом половодья организовать ежедневный мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений, обстановкой по прохождению паводка. | В период паводка | Заместитель главы,  специалисты администрации сельсовета |
| 8 | При необходимости, перед затопленными участками автодорожного полотна, инициировать установку запрещающих проезд знаков, информационных аншлагов с указанием объездных путей. | В период паводка | Глава администрации  Заместитель главы |
| 9 | Информирование населения о прогнозе прохождения весеннего паводка и мерах безопасности во время паводка | В период паводка | Глава администрации  Заместитель главы |
| 10 | Осуществлять координацию, контроль за своевременным и качественным проведением противопаводковых мероприятий | Весь период паводка | Глава администрации  Заместитель главы администрации |

Приложение № 2

к постановлению

администрации сельсовета

от 21.02.2023 № 18-п

**Расчет**

**сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Юридические лица, ИП, население | машины | автобусы | трактор с тележкой | лодки | фронтальный погрузчик |
| 1 | МУП «ТВС» | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | ООО «Продпромконтракт» |  |  | 2 |  |  |
| 3 | ОАО «Александровская СХТ» |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | ИП Болотин | 2 |  |  | 1 | 1 |

Приложение № 3

к постановлению

администрации сельсовета

от 21.02.2023 № 18-п

**Состав противопаводковой комиссии**

Председатель комиссии - Шамов В.И.- глава администрации сельсовета;

Заместитель председателя – Кожемякин Ю.Ф. - заместитель главы;

Секретарь комиссии - Семина Ю.В. – ведущий специалист;

Члены комиссии:

Гринев И.В. - директор МУП «ТВС»;

Тихонов С.Н. - УУП ОУУП и ПДН **Отд МВД России по Александровскому району** капитан полиции (по согласованию);

Исковских В.Н. – старший УУП ОУУП и ПДН **Отд МВД России по**

**Александровскому району майор полиции** (по согласованию)**;**

Белоусов А.Н. – депутат Совета депутатов муниципального образования Александровский сельсовет, житель пос. Подгорный (по согласованию);

Воробьев С.Н. - директор МОАУ «Александровская СОШ им. В.Д.   
Рощепкина» (по согласованию).